рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Направленность/профиль подготовки Государственная и муниципальная служба Степень/квалификация выпускника бакалавр Форма обучения очная, заочная ФГОС ВО № 1567 от 10.12.2014 г. Год набора - 2017

Одобрено на заседании кафедры экономики и управления КубИСЭП (филиала) ОУП ВО «АТиСО»

(протокол № 11 от 23 июня 2017 г.)

Рекомендовано на заседании учебно-методического совета КубИСЭП (филиала) ОУП ВО «АТиСО»

(протокол № 4 от 26 июня 2017 г)

Утверждено решением Ученого совета КубИСЭП (филиала) ОУП ВО «АТиСО»

(протокол № 11 от 26 июня 2017 г)

Согласовано:

Зам. директора по УиВР КубИСЭП

(филиала) ОУП ВО «АТиСО»

_______________________/И.Г.Жукова

Начальник УМО КубИСЭП

(филиала) ОУП ВО «АТиСО»

_______________________/Н.А.Шевчук

Заведующая библиотекой КубИСЭП

(филиала) ОУП ВО «АТиСО»

_______________________/Н.Б.Гришко

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место дисциплины в структуре ОПОП ВО | 6 |
| 3 | Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся | 7 |
| 4 | Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий | 7 |
| 4.1 | Структура дисциплины | 7 |
| 4.2 | Содержание дисциплины | 8 |
| 4.3 | План практических занятий | 9 |
| 4.4 | Лабораторные занятия | 20 |
| 5 | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 21 |
| 5.1 | Перечень учебно-методического обеспечения для СМР | 21 |
|  | Перечень учебно-методического обеспечения по теме 1 | 21 |
|  | Перечень учебно-методического обеспечения по теме 2 | 22 |
|  | Перечень учебно-методического обеспечения по теме 3 | 23 |
|  | Перечень учебно-методического обеспечения по теме 4 | 24 |
|  | Перечень учебно-методического обеспечения по теме 5 | 25 |
|  | Перечень учебно-методического обеспечения по теме 6 | 25 |
| 5.7 | Основные термины и понятия | 27 |
| 6 | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 36 |
| 7 | Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины | 37 |
| 7.1 | Основная литература | 37 |
| 7.2 | Дополнительная литература | 37 |
| 7.3 | Нормативные правовые акты, материалы судебной практики | 37 |
| 7.4 | Периодические издания | 38 |
| 8 | Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины | 38 |
| 9 | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 39 |
| 9.1 | Методические указания по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студента | 39 |
| 9.2 | Методические указания по подготовке к практическим занятиям | 40 |
| 9.3 | Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям | 41 |
| 9.4 | Методические указания по выполнению и оформлению контрольных работ | 41 |
| 9.5 | Методические указания по выполнению и оформлению курсовых работ | 41 |
| 9.6 | Методические указания по подготовке к зачету | 41 |
| 10 | Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем | 41 |
| 11 | Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 42 |
| 12 | Образовательные технологии | 43 |
|  | Приложение № 1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 44 |
| 6.1. | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования | 44 |
| 6.2 | Описание показателей, критериев оценивания компетенций, шкал оценивания | 44 |
| 6.3 | Типовые ситуационные задачи для проведения промежуточной аттестации по дисциплине | 47 |
| 6.3.1 | Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине | 47 |
| 6.3.2 | Типовые ситуационные задания для проведения текущей аттестации по дисциплине (деловые игры) | 50 |
| 6.3.3 | Тестовые задания для текущей аттестации по дисциплине | 53 |
| 6.3.4 | Тематика курсовых работ | 55 |
| 6.3.5 | Тематика контрольных работ | 55 |
| 6.4 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций | 55 |

# 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Качественное образование предполагает комплексное усвоение знаний и навыков в области управления проектами, а также умений ориентироваться в управлении организацией в настоящий период времени.

Система управления проектами является одним из важнейших компо-нентов всей системы управления организацией и, следовательно, неотъемлемой частью повседневной деятельности руководителей разного уровня. Применение формализованных методов управления проектами позволяет более обоснованно определять цели инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность, более полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов. Это обстоятельство обуславливает настоятельную необходимость изучения слушателями курса «Управление проектами».

Цель дисциплины «Управление проектами» - вооружить студентов системным знанием об основах и содержании проектного управления и сформировать личностную готовность будущих менеджеров реализовывать полученное знание в практической деятельности.

Основными задачами дисциплины являются:

- усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реализации проектов;

- изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эффективных управленческих решений;

- изучение методических основ управления рисками проектов;

- развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений многопроектного управления.

Освоение дисциплины направлено на формирование:

общекультурных компетенций

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

профессиональных компетенций

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК 16);

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17).

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:

знать: этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта;

уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект;

владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макроуровне.

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:

знать: типы организационных структур, применяемых в проектах, их основные  параметры и принципы их проектирования;

уметь: использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;

владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, особенно важными для командной работы по выполнению проекта.

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:

знать: правовые и организационные основы функционирования государственной власти

уметь: анализировать процесс функционирования органов и учреждений государственной власти;

использовать данные электронных правовых систем официальных веб-порталов для исследования деятельности органов власти.

владеть: технологическим обеспечением служебной деятельности государственного и муниципального управления.

В результате освоения компетенции  ПК-17 студент должен:

Знать:

- теорию и методологию разработки управленческих решений;

- классификацию управленческих решений;

- методы оценки эффективности управленческих решений.

Уметь:

- оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих решений;

- выбирать альтернативы управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Владеть

- навыками разработки управленческих решений в условиях неполной и не вполне достоверной информации;

- практическими навыками расчета нормативной системы показателей;

- методами оценки степени рискованности управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

Перечень дисциплин, знание которых необходимо

для изучения данной дисциплины:

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Теория управления», «Инновационный менеджмент» и т.д.

Перечень дисциплин, для изучения которых необходимы

знания данной дисциплины:

К моменту изучения данной дисциплины студент должен:

- знать основные экономические категории, относящиеся к сфере государственного и муниципального управления;

- уметь анализировать систему управления,  исследовать инновационные проекты;

- владеть навыками расчета и прогнозирования эффективности инновационных проектов.

Изучение дисциплины необходимо для успешной сдачи итоговой аттестации.

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление проектами» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра.

## 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| Объем дисциплины | Всего часов |
| --- | --- |
|  | Для ОФО | Для ЗФО |
| Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов) | 3/108 | 3/108 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) |
| Аудиторная работа (всего) | 36 | 12 |
| в том числе: | - | - |
| Лекции | 16 | 4 |
| Семинары, практические занятия | 20 | 8 |
| Лабораторные работы | - | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 72 | 92 |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |

## 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины:

108 часов (очная форма обучения)

3 зачетные единицы

зачет – форма промежуточной аттестации

| № № п п | Наименование тем | Аудиторный фонд (в час.) | Сам. раб. (час) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе в интер. форме | Лекц | В том числе лек в интер. форме | Лаб | Практ | В том числе практ. в интер. форме |  |  |
| 1 | Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 12 | ОК-3, ПК-4, 16, 17 |
| 2 | Анализ основных характеристик проекта | 6 | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 12 |  |
| 3 | Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап | 8 | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 12 |  |
| 4 | Планирование как важная функция управления проектами | 6 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 12 |  |
| 5 | Управление реализацией проекта | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 12 |  |
| 6 | Социально-психологические аспекты управления проектами | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 12 |  |
| ИТОГО | 36 | 8 | 16 | - | - | 20 | 8 | 72 |  |

Общая трудоемкость дисциплины:

108 часов (заочная форма обучения)

3 зачетные единицы

зачет – форма промежуточной аттестации

| № № п п | Наименование тем | Аудиторный фонд (в час.) | Сам. раб. (час) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе в интер. форме | Лекц | В том числе лек в интер. форме | Лаб | Практ | В том числе практ. в интер. форме |  |  |
| 1 | Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 | ОК-3, ПК-4, 16, 17 |
| 2 | Анализ основных характеристик проекта | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 |  |
| 3 | Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 17 |  |
| 4 | Планирование как важная функция управления проектами | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 15 |  |
| 5 | Управление реализацией проекта | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 |  |
| 6 | Социально-психологические аспекты управления проектами | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 |  |
| ИТОГО | 12 | 4 | 4 | - | - | 8 | 4 | 92 |  |

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Развитие науки  и практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

Понятие «проект», «управление проектами». Исторические предпосылки и условия появления науки и практики управления проектами. Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности. Сущность и преимущества проектного управления. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

Тема 2. Анализ основных характеристик проекта.

Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта. Структуризация проекта.  Внешняя среда проекта. Участники проекта. Требования предъявляемые к проектам и оценка качества проекта.

Тема 3. Управление процессом подготовки проекта:

аналитико-прогностический этап.

Организация работ на стадии разработки проекта. Появление бизнес-идеи. Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта.  Формирование концепции проекта. Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, предварительный план проекта. Проектный анализ. Разработка бизнес-плана проекта

Тема 4. Планирование как важная функция управления проектами.

Цели, назначение и виды планов. Сетевое планирование.  Календарное планирование. Порядок разработки и состав проектно-сметной документации

Тема 5. Управление реализацией проекта.

Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления». Виды проектных структур управления. Контроль и регулирование при реализации проекта.  Управление изменениями. Обеспечение качества проекта. Управление завершением проекта. Технологии и методы управления проектами.

Тема 6. Социально-психологические аспекты управления проектами.

Социально-психологические аспекты формирования проектной группы. Формирование и развитие проектной группы. Основы эффективного общения в проектной группе. Обратная связь в управлении деловыми отношениями. Организация совещаний.

4.3. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1

к теме 1. Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью

проводится в интерактивной форме в форме семинара

Семинар - вид практических занятий, который предусматривает самостоятельную проработку студентами отдельных тем и проблем в соответствии с темой и планом семинара и обсуждение результатов этого изучения, представленных в виде тезисов, сообщений, докладов, рефератов и т.д.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждого студента. Готовясь к семинару, студенты овладевают умениями работы с литературой, анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления, компонирования и систематизации отобранного. Изложения своих мыслей, отрабатывают умение говорить без бумаги, доказывать свои убеждения, устанавливать контакт с группой.

Семинар создает благоприятные условия для реализации возможностей каждого студента для самостоятельного познания и творчества.

К семинарскому занятию готовятся все студенты группы, но каждый должен найти свою степень участия. В подготовке к семинару применяются групповые задания (план семинара).  Необходимо проработать детально один вопрос из плана семинара, который нужно согласовать с преподавателем, выступить с докладом перед аудиторией и быть готовым к обсуждению данной проблемы с группой.

На начальном этапе подготовки к семинарским занятиям формируются умения, необходимые для самостоятельной работы: работа с литературой, владение диалогической и монологической речью; создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.

Очень важным на семинарских занятиях является то, что эти занятия дают возможность обучения коллективной работе.

Структура практического занятия семинарского типа.

Организационная часть (сообщение темы, цели и задач семинара, обозначение вводных понятий и проблем по теме -  проводится преподавателем)

Основная часть (рассмотрение отдельных вопросов темы студентами в различных аспектах и связях в форме докладов, обсуждение в группе).

Контролирующая часть семинара (проверка основных знаний и умений по теме – законы, теории, понятия и т.д. – проводится преподавателем).

Заключительная часть (подведение итогов работы на семинаре, оценивание работы студентов).

Основные критерии оценки качества семинарского занятия:

Целеустремленность - четкое и аргументированное выдвижение проблемы, попытка соединить теоретический материал с его практическим использованием в будущей профессиональной деятельности

Умение начинать и поддерживать дискуссию, конструктивный анализ ответов, оптимальная информативность, делать краткие выводы, выступать в ходе обсуждения, доказательно рассуждать, представлять материал (говорить, а не читать)

Стиль проведения семинара - оживленный, с постановкой актуальных вопросов, наличие элементов дискуссии, умение обобщать изученный материал

Отношение к участникам семинара - уважительное, уравновешенное, толерантное

Качество управления группой - быстро устанавливает контакт с участниками семинара, уверенно и свободно держится

Комментарии и выводы - квалифицированные, доказательные, убедительные

Знания студентов, обнаруженные на семинаре, оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении текущей аттестации по учебной дисциплине.

Вопросы для обсуждения

- Понятие «проект», «управление проектами».

- Исторические предпосылки и условия появления науки и практики управления проектами.

- Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

- Сущность и преимущества проектного управления.

- Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

- Классификация типов проектов.

- Жизненный цикл проекта.

- Структуризация проекта.

- Внешняя среда проекта.

- Участники проекта.

- Требования предъявляемые к проектам и оценка качества проекта.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

4. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Практическое занятие № 2

к теме 2 Анализ основных характеристик проекта

проводится в интерактивной форме –  в виде деловой игры.

Деловая игра - эффективный метод практического обучения. Он используется как средство познания в экономике и управлении.

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам.

Игроки могут и не иметь опыта для ее решения, но обладают базовыми знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей команды конечный результат, достижение цели, выработанное решение. Правильных решений может быть несколько. Возможность искать разные пути для решения задачи необходимо заложить в условие. Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи. Интересная и достаточно сложная ситуационная задача побуждает к творческому поиску и применению знаний.

Этапы проведения:

- Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка материалов. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, формирование команд, мобилизация участников.

Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам или без них. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экспертов. Проведение деловой игры может быть связано с большим количеством этапов. В ходе проведения игры участникам предстоит определить проблему, рассмотреть и проанализировать ситуацию, выработать предложения по решению проблемы. Завершают работу обсуждение хода игры и пожелания.

Деловая игра «Формирование жизненного цикла проекта».

Каждый проект имеет свой жизненный цикл (промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения). Укрупненно жизненный цикл проекта можно разделить на три основные фазы: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. В рамках первой фазы производится прединвестиционное исследование и планирование развития проекта, разработка концепции проекта, анализ условий воплощения первоначального замысла, предпроектное обоснование инвестиций и оценка жизнеспособности, выбор и согласование места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации и плана проекта. Инвестиционная фаза включает проведение торгов, заключение контрактов на закупки и поставки ресурсов и проведение строительно-монтажных работ.

На этом этапе осуществляется ввод в действие разработанной системы управления проектом, средств коммуникации и связи участников проекта и системы их стимулирования, разрабатываются оперативные планы строительства, графики работы машин и механизмов, выполняются строительно-монтажные работы, проводится мониторинг, контроль и корректировка плана проекта. Завершается инвестиционная фаза пусконаладочными работами, сдачей объекта и демобилизацией ресурсов.

В рамках завершающей фазы осуществляется эксплуатация объекта, замена оборудования, расширение, модернизация и закрытие проекта. На-копленный на этом этапе опыт должен быть использован для внесения изменений в организационную или техническую систему управления проектом.

Порядок работы.

1)Работа выполняется методом малых групп на основании сформированной ранее концепции проекта продукции, выполнения работ или предоставления услуги.

2)Разработайте схему этапов жизненного цикла применительно к выбранному проекту.

3) Определите процессы, протекающие на каждом из этапов жизненного цикла проекта, сформулируйте цель каждого этапа, а также установите состав участников проекта по отношению к выполнению этих этапов.

По результатам работы заполните таблицу 1.

Таблица 1– Жизненный цикл проекта

| Фаза Содержание | Инициация | Планирование | Исполнение и контроль | Завершение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных работ |  |  |  |  |
| Сложности |  |  |  |  |

Для идентификации состава работ, осуществляемых на этапах проекта, необходимо учесть требования ГОСТ Р 54869 - 2011 «Проектный менеджмент.

Установите состав участников проекта и сформируйте на основе разработанного жизненного цикла с указанием статуса их участия в проекте (внутренний – внешний; роль в проекте и т. д.). Общая система условных обозначений роли и статуса для заполнения таблицы обсуждается под руководством преподавателя. Рекомендуется не ограничиваться выбором простых обозначений «участвует – не участвует», а применять более сложные формы, определяющие как степень, так и смысловую нагрузку участия каждого из них. Этапы реализации проекта в таблице 2 приведены в качестве при-мера и могут быть интерпретированы в соответствии с выбранным проектом. Определив состав участников, постройте организационно-управленческую структуру проекта.

Таблица 2 – Участники проекта

| Этапы реализации проекта | Участники проекта |
| --- | --- |
|  | Заказчик | Спонсор | Инвестор | Подрядчик |  |
| Разработка концепции |  |  |  |  |  |
| Оценка жизнеспособности Планирование проекта |  |  |  |  |  |
| Выбор земельного участка |  |  |  |  |  |
| Базовое проектирование |  |  |  |  |  |
| Заключение контрактов |  |  |  |  |  |
| Поставки |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Выход из проекта |  |  |  |  |  |

По результатам проделанной работы оформите отчет, который должен содержать следующие элементы:

 тему и цель работы;

 заполненные таблицы;

 схему организационно-управленческой структуры проекта;

 вывод.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

4. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Практическое занятие № 3

к теме 3 Управление процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап

проводится в интерактивной форме – в виде освоение метода принятия управленческих решений - «мозговая атака» по выбору проекта

Метод мозгового штурма - оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количеств вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Включая метод экспертной оценки. В развитом виде предлагают синхронизацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой (образом) оцениваемого процесса.

Задание  «Управление командой проекта»

Цель работы: освоение метода принятия управленческих решений - «мозговая атака» по выбору проекта. Цель работы: овладеть способностью применения метода генерации решений, навыков анализа ситуаций и выбора вариантов принятия решения с помощью методов активизации творчества.

Метод мозговой атаки

Общие положения. Бывают ситуации, когда один человек не может принять окончательное решение. Тогда применяют метод «мозгового штурма» (или метод номинальной группы), который полезен в тех случаях, когда необходимо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, а затем принять решение. Этот метод был разработан в 1939 г. американским ученым А. Осборном. Методы «мозгового штурма» или «мозговой атаки», основываются на следующем психологическом эффекте. Если взять группу в 5-8 чел., каждому из которых предложить независимо и индивидуально высказать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской или рационализаторской задаче, то в сумме можно получить  идей. Если предложить этой группе коллективно высказать идеи, то можно получить их в несколько раз больше. Во время сеанса «мозгового штурма» происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву. Метод достаточно широко применяется в управленческой практике с целью получения максимального количества оригинальных идей за короткий промежуток времени (30 мин, максимум 40 мин). Причем экспертами являются как генераторы идей – специалисты в этой сфере, так и дилетанты – специалисты в другой сфере. Метод «мозгового штурма» предполагает разделение по времени и исполнителям этапов «мозгового штурма».

Участников разбивают на «генераторов» и «критиков». Генераторы высказывают как можно больше идей, а критики оценивают их идеи. Все высказанные идеи записывают на бумаге или на диктофон.

Существует ряд требований для проведения мозговой атаки.

1) участники садятся за общий стол лицом друг к другу и дают ка-кие-либо оценки того, что говорится;

2)запрещаются споры, критика и какие-либо оценки того, что говорится;

3) высказываются любые идеи, вплоть до утопических, бредовых (количество идей важнее их качества);

4) обсуждается, критикуется и оценивается каждая идея по следующим критериям:

- ее соответствие предпосылкам и начальным требованиям;

- возможность ее реализации или отсутствие таковой;

-реализуется сразу или требуется время;

- требует ее реализация лишних затрат или нет;

- применима ли идея в другой сфере деятельности;

5) критические замечания излагаются сжато, лаконично.

Порядок работы. Внимательно изучите предложенную ситуацию, приведенную в Приложении К.

Постановка проблемы (задачи) перед творческой группой, где должны быть четко сформулированы два момента:

-что в итоге желательно получить или иметь;

-что мешает получению желаемого.

Разделите группу на две подгруппы – «генераторов» и «критиков». Выберите в каждой подгруппе руководителя. Этап молчаливого генерирования (10–15 мин). Членам группы необходимо дать письменные ответы на поставленную задачу в полной тишине (обязательное условие). Этап неупорядоченного перечисления идей. Руководитель предлагает участникам по кругу назвать записанные им решения проблемы. Этап уяснения идей. На этом этапе происходит быстрое рассмотрение зарегистрированного перечня идей. Подготовка каждой группой письменного отчета. Этап голосования и ранжирования. Все участники должны проранжировать предложенные идеи, оценивая самую важную – максимальным баллом, а наименее важную – минимальным и т.д. По результатам проделанной работы оформите отчет, содержащий следующие элементы:

-тема и цель работы;

-краткая характеристика поставленной проблемы (задачи);

-четкое и краткое изложение идей (количество их должно быть максимально большим);

-выводы.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

4. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Практическое занятие № 4

к теме 4. Планирование как важная функция управления проектами

проводится в интерактивной форме

в виде решения  case-study  (кейс-стади)

Одним из методов, активно используемых в современной образовательной деятельности, является метод case-study.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).

Непосредственная цель метода case-study: совместными усилиями группы студентов должны проанализировать ситуацию – «case», возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Как технология коллективного обучения, кейс интегрирует другие технологии. Прежде всего, это технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения, включающие в себя процедуры индивидуального, группового и коллективного развития.

Кейс-стади имеет следующие характерные особенности:

– Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых плюралистична, задача преподавания ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле.

– Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя.

– Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности.

– Технология метода: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить.

Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) предназначен для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях:

– выявление, отбор и решение проблем;

– работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;

– анализ и синтез информации и аргументов;

– работа с предположениями и заключениями;

– оценка альтернатив;

– принятие решений;

– слушание и понимание других людей – навыки групповой работы;

– формирование основных компетенций будущего бакалавра.

В качестве конкретных ситуаций обычно используют тексты, открытые действия, которые могут служить материалом для отработки учебных задач обучающимися.

Работа над текстом и сюжетной линией должна выстраиваться в прямой зависимости от учебной задачи занятия.

Работа с учебной ситуацией может быть организована по различным схемам или алгоритмам.

Наиболее распространенной схемой работы обучающихся над сюжетом текста является следующая последовательность шагов.

1 шаг. Индивидуальная работа с текстом конкретной ситуации.

2 шаг. Обсуждение в малых группах.

3 шаг. Публичное выступление и групповая дискуссия.

4 шаг. Преподаватель обобщает результаты работы с конкретной ситуацией.

Кейс-стади для рассмотрения на занятиях:

Цель работы: приобрести опыт формирования бюджета проекта.

Общие положения.

На фазе планирования разрабатывается бюджет проекта, целями которого являются: привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам, определение величины финансовых резервов в проекте, определение источников финансирования. Бюджет проекта формируется из двух составляющих:

-сметы поступлений;

-сметы затрат, определяющей стоимость проекта.

Смета затрат складывается из операционного бюджета – совокупности затрат на ресурсы, обеспечивающие выполнение работ проекта; управленческого резерва; бюджета непредвиденных затрат. Результатом разработки бюджета проекта является базовый план по затратам, представляемый в табличной или графической форме. Базовый план по стоимости утверждается Генеральным директором и включается в общий план проекта. Под бюджетированием понимается определение стоимостных значений выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования бюджета проекта, содержащего установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре. Структура бюджета определяется планом счетов стоимостного учета конкретного проекта. Бюджет может быть сформирован как в рамках традиционного бухгалтерского плана счетов, так и с использованием специально разработанного плана счетов управленческого учета. Практика показывает, что в большинстве случаев бухгалтерского плана счетов бывает недостаточно. Для каждого конкретного проекта требуется учет определенной специфики с точки зрения управления стоимостью, поэтому каждый проект должен иметь свой уникальный план счетов, но который базируется на установившихся показателях управленческого учета. На разных фазах и стадиях проекта разрабатываются различные виды бюджетов. Бюджетирование является планированием стоимости, т. е. определением плана затрат: когда, сколько и за что будут выплачиваться денежные средства. Бюджет может составляться в виде:

- календарных план-графиков затрат;

- матрицы распределения расходов;

- столбчатых диаграмм затрат;

- столбчатых диаграмм кумулятивных (нарастающим итогом) затрат;

- линейных диаграмм - распределенных во времени кумулятивных затрат;

- круговых диаграмм структуры расходов и пр.

Порядок работы. На основании проведенного технико-экономического обоснования проекта, реализуемого Вашей группой, а также на основании разра-ботанного сетевого графа, воспроизведите основные статьи затрат на ресурсы и выполнение работ, а также минимальный период реализации проекта. 6.2.3 Составьте бюджет затрат на реализацию разрабатываемого проекта с привязкой к временным ресурсам в виде матрицы распределения расходов.

По результатам проделанной работы оформите отчет, содержащий следующие элементы:

-тема и цель работы;

-матрица распределения расходов;

-вывод.

Оформление бюджетирования проекта. Бюджетирование проекта оформляется в виде презентации для обсуждения в группе (количество слайдов – не более 5).

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

4. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Практическое занятие № 5

к теме 5 Управление реализацией проекта

проводится в виде решения комплексной учебной задачи:

Задача. Стандарты по проектному менеджменту

Цель работы: ознакомиться с основными требованиями национальных стандартов в области управления проектами, сформировать навыки идентификации свидетельств выполнения требований.

Основные положения, Введенные в действие в 2012 году национальные стандарты явились первым шагом к регламентации проектного управления.

Особенности стандартов:

1. В национальных стандартах по управлению проектами использован процессный подход к управлению проектами.

2. В стандартах закреплены основные понятия, такие как «проект», «портфель проектов», «программа проектов», «процесс» и т.д.

3. В стандартах зафиксированы лишь цели процессов управления проектами/портфелями/программами и выходы (результаты) этих процессов.

4. Определены основные роли организационных структур проектов/портфелей/программ.

В стандартах зафиксированы определенные проектные документы но не шаблоны документов или требования к содержанию) и момент их создания и утверждения.

Порядок работы. Изучить требования следующих нормативных документов: ГОСТР54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой.

Для формирования перечня документов и записей, требуемых стандартом ГОСТ Р 54869-2011, работая методом малых групп, определите необходимые документы применительно к разрабатываемому проекту и найдите записи, обеспечивающие объективные доказательства выполнения каждого требования. Для равномерной нагрузки на период практического занятия необходимо распределить соответствующие разделы ГОСТ Р 54869-2011 среди участников группы. Результаты работы каждой группы необходимо занести в соответствующие разделы таблицы 1.

Таблица 1– Результаты соотнесения документов на соответствие требованиям ГОСТ Р 54869-2011

| Раздел, пункт, подпункт стандарта | Наименование требования стандарта | Наименование документов или записей по качеству, подтверждающих выполнение требования стандарта |
| --- | --- | --- |
| 5.2 Процесс инициации проекта |  |  |
| 5.3 Процессы планирования проекта |  |  |
| 5.4 Процесс организации исполнения проекта |  |  |
| 5.5 Процесс контроля исполнения проекта |  |  |
| 5.6 Процесс завершения проекта |  |  |
| 6 Требования к управлению документами проекта |  |  |

По результатам проделанной работы оформите отчет, содержащий следующие элементы:

- тема и цель работы;

-эссе на предмет доступности и необходимости использования в практике национальных стандартов по управлению проектами;

-вывод.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

4. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Практическое занятие № 6

к теме 6. Социально-психологические аспекты управления проектами

проводится в форме решения задач

Задача 1

Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он может хорошо его выполнить. Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание другому лицу, в результате чего задание к сроку не было выполнено. Вы вызываете к себе в кабинет обоих и говорите:_____________

Задача 2

Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения, но решил проблему по-своему. Вы понимаете, что его решение лучше вашего. Вы говорите:______________

Задача 3

Руководитель дает подчиненному задание приобрести оборудование определенной марки. Подчиненный пытается объяснить, что этот тип оборудования не стоит покупать и по какой причине. Но руководитель приводит внешне весомые аргументы в пользу своего решения. Через некоторое время мнение подчиненного подтверждается, и оборудование демонтируется. Руководитель вызывает к себе подчиненного, чтобы проанализировать причину неудачи. Что вы ответите на месте подчиненного?

Задача 4

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему подчиненному, который уже занят выполнением вашего ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения:

а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы;

б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник;

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласия со мной;

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

4. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Не предусмотрены учебным планом

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СМР  к теме 1

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Вопросы для самопроверки

1. Понятие «проект», «управление проектами».

2. Исторические предпосылки и условия появления науки и практики управления проектами.

3. Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

4. Сущность и преимущества проектного управления.

5. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

Задания для самостоятельного изучения

Бизнес-ситуации:

- Придумать бизнес-идею для проекта.

- Определить предварительную инвестиционную стратегию

- Разработать краткий бизнес-план, включающий следующие разделы:

- титульный лист;

- резюме;

- краткая информация о предприятии;

- описание продукта, услуги;

- оценка (анализ) рынка сбыта и конкуренции;

- стратегия маркетинга;

- производственный план;

- организационный план;

- финансовый план;

- оценка рисков и страхование;

- приложения.

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СМР к теме 2.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Вопросы для самопроверки

1. Классификация типов проектов.

2. Жизненный цикл проекта.

3. Структуризация проекта.

4. Внешняя среда проекта.

5. Участники проекта.

6. Требования, предъявляемые к проектам и оценка качества проекта.

7. Как можно сгруппировать процессы управления проектами и почему?

8. Что можно отнести к основным процессам планирования?

9. Какой документ является основным стандартом по управлению про-ектами?

10. Для решения, каких задач используются системы управления проектами?

Бизнес-ситуция:

- Составить план своего проекта, указав на PERT-диаграмме критический путь.

- Составить диаграмму Гантта для своего проекта.

5.3. Перечень учебно-методического обеспечения для СМР к теме 3.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Вопросы для самопроверки

1. Организация работ на стадии разработки проекта.

2. Появление бизнес-идеи.

3. Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта.

4. Формирование концепции проекта.

5. Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, предварительный план проекта.

6. Проектный анализ.

7. Разработка бизнес-плана проекта.

8. Приведите определение инициации проекта.

9. Назовите причины инициации проектов.

10. Что определяет устав проекта?

11. В чем состоят прединвестиционные исследования?

12. Перечислите основные составляющие проектного анализа.

13. Почему срок окупаемости не может быть главным критериальным показателем оценки эффективности проекта?

14. Назовите границы основных показателей эффективности проекта.

15. Что является исходной информацией для определения состава опе- раций?

16. Дайте определение понятию работа в сетевой модели.

17. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования? В чем их преимущества перед диаграммами Ганта?

18. Разъясните на примере правило изображения параллельных работ.

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для СМР к теме 4.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Вопросы для самопроверки

1. Цели, назначение и виды планов.

2. Сетевое планирование.

3. Календарное планирование.

4. Порядок разработки и состав проектно-сметной документации

5. Что представляет собой внешняя среда?

6. В чем заключаются возможности внешней среды?

7. Что представляют собой угрозы внешней среды по отношению к проекту?

8. Какие элементы включает в себя SWOT-анализ проекта?

9.  Что включает в себя внутренняя среда организации?

10. Какие стороны организации можно считать сильными?

11. Какие стороны организации считают слабыми?

12. Из каких параметров состоит дальняя внешняя среда организации?

13. Из каких параметров состоит ближняя внешняя среда организации?

14. Как расшифровывается термин «PEST-анализ»?

15. Структура факторов внешней среды организации?

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для СМР к теме 5.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Вопросы для самопроверки

- Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления».

- Виды проектных структур управления.

- Контроль и регулирование при реализации проекта.

- Управление изменениями.

- Обеспечение качества проекта.

- Управление завершением проекта.

- Технологии и методы управления проектами.

Бизнес-ситуация:

Определить логистическую схему для разработанного проекта. Распределить полномочия по организации логистических потоков в команде проекта.

5.6. Перечень учебно-методического обеспечения для СМР к теме 6.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html

Дополнительная литература

1. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9 ;

4. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00.

5. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Вопросы для самопроверки

- Социально-психологические аспекты формирования проектной группы.

- Формирование и развитие проектной группы.

- Основы эффективного общения в проектной группе.

- Обратная связь в управлении деловыми отношениями.

- Организация совещаний.

Ситуации для самоконтроля:

Ситуация 1

Предлагаются три варианта действий руководителя, дающего поручение своему секретарю. Какой вариант вы считаете предпочтительным и почему?

1. Я продиктую вам письмо, которое сегодня необходимо отправить.

2. Необходимо сегодня же отправить письмо такому-то поставщику с дальнейшей информацией о… Вы не могли бы составить конспект письма, чтобы в три часа мы смогли его вместе посмотреть?

3. Необходимо сегодня же отправить письмо клиенту, которого я принимал утром, с дальнейшей информацией о… Вы не позаботитесь об этом? Если у вас есть вопросы, я готов выслушать.

Ситуация 2

В самый напряженный период завершения производственной программы один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как поступить в этой ситуации?

A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и распоряжусь: «Вы возьмете эту работу, а вы поможете доделать это».

Б. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося положения».

B. Попрошу членов актива высказать свои предложения, предварительно обсудив их с коллегами, затем приму решение.

Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего.

Ситуация 3

Руководитель направляет двух работников в командировку, но один наотрез от этого отказывается, мотивируя плохими межличностными отношениями между ними. Вы говорите:_________________

Ситуация 4

Ваш сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Когда вы через два дня спрашиваете его о причинах, он говорит: «Как раз с вами я бы не хотел обсуждать этот вопрос». Вы говорите:_________________

Ситуация 5

В возглавляемый вами отдел принят новый сотрудник. Он добросовестно работает и со вкусом одевается. Сравнив мысленно себя с ним, вы приходите к выводу, что ваш внешний вид оставляет желать лучшего. А тут еще распространилась среди подчиненных шутка насчет ваших брюк и покроя пиджака. Как вести себя в этой ситуации?

5.7. Основные термины и понятия по всему курсу

| Русскоязычный термин | Англоязычный термин | Описание термина на русском языке |
| --- | --- | --- |
| Анализ интересов участников проекта | Stakeholder Analysis | Исследование интересов участников проекта и лиц, заинтересованных в его результатах. В их состав входят: владелец, заказчик, пользователи, стороны, способствующие или противодействующие продвижению проекта |
| Анализ предположений | What-ifAnalysis | Процесс моделирования оценки возможных альтернативных стратегий и рисков, с ними связанных |
| Анализ рисков | Risk Analysis | Набор совокупных процедур выявления факторов рисков и оценки их значимости для проекта |
| Анализ стоимости проекта с учетом освоенного объема | Earned Value Analysis | Анализ хода выполнения проекта, при котором фактические денежные средства, трудозатраты (или другие количественные показатели), предусмотренные в бюджете проекта и фактически израсходованные, сравниваются со стоимостью выполненных работ |
| Анализ чувствительности проекта | Sensitivity Analysis | Метод оценки влияния изменения различных исходных переменных на результирующие показатели реализации проекта. Например, изменение значения NPV при изменении величины ставки дисконтирования |
| Бизнес-план проекта | Business Plan | Основной документ, представляемый инвестору по инвестиционному проекту, в котором в краткой форме, в общепринятой последовательности разделов излагаются главные характеристики проекта. Бизнес-план призван убедить инвестора в эффективности намечаемых инвестиций |
| Бюджет проекта | Project Budget | Плановая стоимость работ, распределенная по периодам выполнения проекта |
| Вершина | Node | Точка связи, соединенная дугами с некоторыми или со всеми другими точками связи (вершинами) в сети |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Internal Rate of Return(IRR) | Показатель, используемый для оценки эффективности проекта по сравнению с альтернативной возможностью вложения денежных средств, характеризующейся величиной ставки дисконтирования. Проект следует считать эффективным, если внутренняя норма рентабельности выше принятой ставки дисконтирования |
| Временной анализ | Time Analysis | Процесс вычисления ранних и поздних дат для каждой работы в проекте на основании настоящего времени, длительности работ, логических связей между ними |
| Выполнение плана проекта | Project Plan Execution | Реализация плана проекта путем выполнения включенных в него работ |
| Гистограмма ресурсов | Resource Histogram | Форма представления данных о проекте, в которой потребность, использование и наличие ресурсов изображаются в виде вертикального линейного графика в масштабе времени, высота каждого отрезка которого представляет собой объем ресурсов в данную единицу времени |
| Делегирование | Delegation | Процесс, при котором полномочия руководителя передаются подчиненным |
| Диаграмма «операции в узлах» | Node Diagramm | Один из двух широко распространенных методов представления проектов на сетевых диаграммах, когда работы представляются узлами, а их взаимосвязи – дугами сети |
| Диаграмма Ганта | Gantt Chart | График, отображающий план работ во времени. Работы и другие табличные данные помещаются с левой стороны, а продолжительности работ отображаются с помощью горизонтальных отрезков, размещенных в соответствии с датами начала и окончания |
| Жизненный цикл проекта | Project Life Cycle | Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации. Набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется потребностями контроля организаций, участвующих в проекте |
| Зависимость типа «Окончание – Начало» | Finish-to-Start (FS) relationship | Зависимость между двумя работами проекта или между работой проекта и ключевым событием, при которой предшествующая работа должна закончиться до того, как последующая работа может начаться |
| Зависимость типа «Окончание – Окончание» | Finish-to-Finish (FF) relationship | Зависимость между двумя работами проекта или между работой проекта и ключевым событием, при которой предшествующая работа должна закончиться до того, как закончится последующая работа |
| Закрытие проекта | Project Close Out | Завершение работ по проекту при достижении запланированных результатов, включая разрешение всех спорных вопросов |
| Идентификация риска | Risk Identification | Процесс определения рисковых событий, способных негативно повлиять на выполнение проекта |
| Индекс прибыльности (PI) | Profitability Index (PI) | Oтношение суммы приведенных поступлений к сумме приведенных затрат. Индекс прибыльности показывает, во сколько раз поступления от реализации проекта превысят инвестиционные затраты. Индекс прибыльности проекта должен быть выше единицы |
| Инициация проекта | Initiating Project | Процесс управления проектом, результатом которого является санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла |
| Информационная система управления проектами (ИСУП) | Information System of Project Management | Организационно-технологический комплекс методических, технических, программных и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и управления проектом |
| Исходный план проекта | Project Baseline | Набор характеристик проекта, содержащих сведения об основных временных и стоимостных параметрах работ; нужен для проведения сравнения характеристик проекта на различных этапах его жизненного цикла |
| Календарное планирование | Scheduling | Процесс составления календарного плана работ в проекте, который включает определение перечня работ проекта, их логические взаимосвязи, исполнителей и продолжительности работ; ресурсные, временные и внешние ограничения и, на их основе, сроки выполнения работ проекта |
| Календарный план | Schedule | Полный комплекс работ проекта, содержащий сроки начала и окончания работ |
| Качественный анализ риска | Qualitative Risk Analysis | Процесс качественной оценки воздействия и вероятности возникновения рисков, определение рисков, оказывающих наибольшее влияние на проект |
| Классификаторы рисков | Risk Categories | Категории возможных рисков, негативно влияющих на проект, или источников риска |
| Количественный анализ риска | Quantitative Risk Analysis | Процесс определения вероятности возникновения риска и количественная оценка его влияния на характеристики проекта |
| Команда управления проектом | Project Management Team | Члены команды проекта, которые непосредственно вовлечены в работы по управлению проектом. |
| Контракт | Contract | Обоюдно подписанное соглашение, которое обязывает Продавца предоставить оговоренный продукт, а Покупателя – уплатить за него |
| Контракт «с фиксированной ценой» | Fixed Price Contract | Подрядчик обязуется выполнить работу или оказать услугу по установленной в контракте цене |
| Контракт «цена за единицу» | Unit Price Contract | Общая сумма контракта зависит от количества выполненной работы |
| Контракт «цена плюс» | Cost Plus Contract | Подрядчик обязуется за дополнительное, установленное контрактом вознаграждение выполнить обязательства по контракту в рамках определенной суммы |
| Контроль | Control | Процесс сравнения фактического выполнения с запланированным, анализ отклонений, оценка возможных альтернатив и принятие, в случае необходимости, решения о корректирующих воздействиях для ликвидации нежелательных отклонений от базового уровня показателей |
| Корректирующее воздействие | Corrective Action | Изменения, вносимые для приведения прогноза выполнения проекта в соответствие с планом |
| Критическая работа | Critical Activity | Работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв времени |
| Критический путь | Critical Path | Последовательность работ и зависимостей с минимальной продолжительностью, в течении которой может быть выполнен весь комплекс работ проекта |
| Матрица распределения ответственности | Responsibility Assignment Matrix | Структура, которая ставит в соответствие организационной структуре проекта (OBS) структурную декомпозицию работ (WBS) для назначения ответственных лиц за каждую работу и части проекта |
| Матрица рисков | Risk Rating Matrix | Матрица, в которой оценивается серьезность последствий наступления риска и вероятность его возникновения |
| Матричная организационная структура | Matrix Organization | Тип организационной структуры, в которой менеджер проекта разделяет ответственность с функциональными менеджерами в определении приоритетов и руководстве работами исполнителей, вовлеченных в проект |
| Менеджер проекта | Project Manager | Лицо, ответственное за управление проектом |
| Менеджер риска | Risk Manager | Лицо, ответственное за управление риском или группой рисков в проекте |
| Метод графического анализа и оценки программы | Graphical Evaluation and Review Technique - GERT | Метод сетевого анализа, который дает оценки вероятности реализации событий, основанные на статических данных, получаемых в результате моделирования |
| Метод Дельфи | Delphi Technique | Метод, позволяющий получить оценку специалистов-экспертов путем проведения анонимного анкетирования |
| Метод критического пути | Critical Path Method (CPM) | Метод сетевого планирования, используемый для определения продолжительности проекта путем анализа того, какая последовательность работ имеет наименьшую величину резервов времени |
| Метод Монте-Карло | Monte-Carlo Technique | Метод, используемый для оценки значений выходной переменной в процессе комплексного прогона и получения вероятностной модели |
| Метод оценки и пересмотра программы - PERT | Program Evaluation and Review Technique-PERT | Метод сетевого анализа, который используется для оценки продолжительности проекта при высоком уровне неопределенности оценок продолжительностей отдельных работ |
| Метод мозгового штурма | Brainstorming | Метод сбора информации, цель которого привлечь экспертов для генерации всех возможных идей по поводу обсуждаемого вопроса |
| Мониторинг проекта | Monitoring | Процесс сбора, анализа данных, представления отчетов по выполнению проекта, обычно в сравнении с планом, и, при необходимости, выработки корректирующих воздействий |
| Мотивация | Motivation | Процесс стимулирования кого-либо к деятельности, направленной на достижение целей организации или проекта |
| Не позднее чем… | Not Later Than | Ограничение, накладываемое на работу и заключающееся в том, что она не может начаться или закончиться ранее определенного момента времени |
| Не ранее чем… | Not Earlier Than | Ограничение, накладываемое на работу и заключающееся в том, что она не может начаться или закончиться позднее определенного момента времени |
| Неопределенность | Uncertainty | Недостаточная точность в оценке и предсказании выходных значений некоторых процессов |
| Общий резерв | Total Slack | Максимальное количество рабочего времени, на которое может быть перенесена работа без задержки завершения проекта и нарушения целевых дат окончания |
| Организационная структура проекта | Project Organization | Соответствующая проекту временная организационная структура, включающая всех его участников и создаваемая для успешного достижения целей проекта |
| Организационная структура работ | Organization Breakdown structure | Структурная декомпозиция организации для отнесения пакетов работ к организационным единицам |
| Отклонение | Variance | Несовпадения в фактическом и плановом выполнении работ, выраженное во временных или стоимостных единицах |
| Отклонение по срокам (ОСР) | Schedule Varience (SV) | Разность плановой стоимости выполненных работ и плановой стоимости запланированных работ |
| Отклонение по стоимости (ОСТ) | Cost Varience (CV) | Разница между плановой и фактической стоимостью выполненных работ |
| Отрицательный резерв | Negative Slack | Количество времени, на которое ранняя дата работы превышает позднюю дату |
| Отчет о ходе проекта | Project Progress Report | Официальный отчет, в котором динамика хода выполнения проекта, достигнутые и прогнозируемые результаты сравниваются с базисным планом проекта |
| Оферта | Offer | Комплекс документов, письменно подтверждающий намерение претендента участвовать в торгах и заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определенных заказчиком в тендерной документации с учетом дополнительных предложений претендентов |
| План проекта | Project Plan | Формальный, утвержденный документ, используемый для осуществления руководства выполнением и контролем проекта |
| План реагирования на риски | Risk Response Plan | План реагирования, который описывается в детализированном виде с описанием последовательности всех действий, связанных с разработкой и осуществлением принятого реагирования |
| План управления рисками | Risk Management Plan | Документ, который содержит информацию о том, как идентификация рисков, их оценка, разработка реагирования, мониторинг и контроль рисков будут структурироваться и выполняться в течение жизненного цикла проекта |
| Планирование качества | Quality Planning | Определение стандартов качества, относящихся к проекту и способов их удовлетворения |
| Планирование предметной области | Scope Planning | Разработка документального представления и подтверждения предметной области, которое включает обоснование проекта, основные результаты, цели и задачи проекта |
| Планирование реагирования на риски | Risk Response Planning | Процесс разработки методов и технологий снижения отрицательного воздействия рисков на проект |
| Плановая стоимость выполненных работ (ПСВР) | Baseline Cost of Work Performed (BCWP) | Параметр, используемый при стоимостном анализе, позволяющий количественно оценить прогресс в денежном выражении. Называется также «фактическая выработка на дату» |
| Плановая стоимость запланированных работ (ПСЗР) | Baseline Cost of Work Scheduled ( BCWS) | Плановая стоимость, умноженная на процент выполненного, который должен быть достигнут к текущему числу согласно исходному плану проекта |
| Прогресс | Progress | Измерение степени завершенности работ, процедура ввода информации о проекте |
| Проект | Project | Уникальное предприятие, предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий из различных функциональных областей, для достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений |
| Проектная организационная структура управления | Projectized Organization | Тип организационной структуры управления, в которой подразделения организованы по проектному принципу и возглавляются менеджерами соответствующих проектов, имеющих полные полномочия для определения приоритетов и руководства исполнителями проекта |
| Работа | Activity | Наименьшая самостоятельная единица, используемая для детализации деятельности по достижению поставленной цели и описания логики проекта |
| Реализация проекта | Project Execution | Процесс исполнения плана проекта путем выполнения включенных в него работ |
| Резерв | Slack | Количество рабочего времени, на которое работа может быть отсрочена без изменения дат других работ в проекте |
| Риск проекта | Project Risk | Неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект |
| Рисковое событие | Risk Event | Отдельное событие или условие, наступление которого способно негативно повлиять на проект |
| Сдвиг | Lag | Временная задержка для связи в проекте. Сдвиг может быть положительным или отрицательным. Соответственно он называется задержка или опережение |
| Сетевая диаграмма | Network Diagramm | Представление проекта, в котором логика проекта является определяющим фактором размещения работ. Также может называться PERT-диаграммой, логической диаграммой |
| Смета проекта | Budget Cost of Work Scheduled (BCWS) | Сумма согласованных затрат по плану на работы, предназначенные к выполнению в течение рассматриваемого периода времени |
| Статус работы | Activity Status | Состояние работы с точки зрения выполнения: Планируемая (работа еще не началась) В прогрессе (работа началась, но не закончилась) Завершена (выполненная работа) |
| Структурная декомпозиция работ | Work Breakdown Structure | Иерархическая структуризация работ проекта, ориентированная на основные результаты проекта, определяющие его предметную область. Каждый нижестоящий уровень структуры представляет собой детализацию элемента высшего уровня проекта. Элементом проекта может быть как продукт, услуга, так и пакет работ или работа |
| Торги | Bidding | Способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор подрядчика (поставщика) производится на конкурсной основе |
| Триггеры риска | Risk Triggers | Симптомы или индикаторы того, что риск произошел или может произойти |
| Управление безопасностью проекта | Project Safety Management | Совокупность процессов, решающих вопросы безопасности, здоровья и окружающей среды |
| Управление временными параметрами проекта | Project Time Management | Совокупность процессов, необходимых для обеспечения своевременного завершения проекта, в том числе определения работ, оценки продолжительности работ, разработка и контроль календарного плана |
| Управление изменениями проекта | Project Change Management | Совокупность процессов, связанных с обеспечением защиты проекта от возможного негативного влияния внешних и внутренних факторов, внесением необходимых скоординированных изменений и контроль за их эффективным осуществлением |
| Управление интеграцией проекта | Project Integration Management | Совокупность процессов, требуемых для соответствующей координации различных элементов проекта |
| Управление качеством проекта | Project Quality Management | Совокупность процессов, необходимых для обеспечения гарантий того, что проект удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят |
| Управление коммуникациями проекта | Project Communications Management | Совокупность процессов, обеспечивающих своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации проекта |
| Управление контрактами/поставками проекта | Project Procurement Management | Совокупность процессов, требуемых для обеспечения поставки продуктов и услуг, а также планирования предложений, администрирования и закрытия контракта |
| Управление конфликтами проекта | Project Conflict Management | Совокупность процессов, в которых с помощью использования управленческих технологий решаются различные несогласования, возникающие в рамках работы над проектом |
| Управление персоналом проекта | Project Human Resource Management | Совокупность методов, процедур, приемов воздействия на участников проекта с целью максимального использования их потенциала для достижения целей проекта |
| Управление предметной областью проекта | Project Scope Management | Совокупность процессов, обеспечивающих включение в проект только тех работ, которые необходимы |
| Управление проектом | Project Management | Использование знаний, навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или превышения ожиданий участников проекта |
| Управление рисками проекта | Project Risk Management | Совокупность процессов, связанных с идентификацией и анализом рисков, а также разработкой мер реагирования на рисковые события, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий |
| Управление стоимостью проекта | Project Cost Management | Совокупность процессов, необходимых для соблюдения утвержденного бюджета проекта, планирования ресурсов, оценке стоимости, формирования сметы и контроля стоимости |
| Финансирование проекта | Project Budgeting | Разработка плана финансовой деятельности предприятия, отражаемая в соответствующем разделе отчета о движении денежных средств |
| Функциональная организационная структура управления | Functional Organization | Тип организационной структуры, в которой персонал группируется по своей специализации |
| Цели проекта | Project Objectives | Желаемый результат деятельности, достигаемый в результате успешного осуществления проекта в заданных условиях его реализации |
| Чистый приведенный доход (NPV) | Net Present Value | Чистый дисконтированный доход, определяемый как сумма дисконтированных значений поступлений за вычетом затрат, получаемых в каждом году в течение срока жизни проекта |
| SWOT-анализ | Strength, Weakness, Opportunities and Threats analysis | Инструмент анализа сильных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз |

## 6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины

## 7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.Основная литература:

| № п/п | Автор, название, выходные данные, место издания, изд-во год издания | Наличие в ЭБС |
| --- | --- | --- |
|  | Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. | да |
|  | Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html | да |

7.2.Дополнительная литература

| № п/п | Автор, название, выходные данные, место издания, изд-во год издания | Наличие в ЭБС |
| --- | --- | --- |
|  | Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 459-00. | - |
|  | Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю -03044-9. | да |
|  | Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. | да |
|  | Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22466.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. | да |
|  | Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю | да |

7.3.Нормативные правовые акты, материалы судебной практики

Не предусмотрены

7.4.Периодические издания

| № п/п | Данные издания | Наличие в библиотеке филиала | Наличие в ЭБС | Другой источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вопросы государственного и муниципального управления | - | * | - |
|  | Актуальные проблемы современности: наука и общество | - | * | - |
|  | Актуальные вопросы современной экономики | - | * | - |
|  | Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Государственное и муниципальное управление | - | * | - |
|  | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | - | * | - |
|  | Всероссийский экономический журнал «ЭКО» | - | * | - |
|  | Инновации и инвестиции | - | * | - |
|  | МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) | - | * | - |
|  | Российский экономический журнал | - | * | - |
|  | Экономика и менеджмент систем управления | - | * | - |
|  | Экономика современный менеджмент: теория и практика | - | * | - |
|  | Управление проектами и программами | - | - | * |
|  | Управление проектами | - | - | * |
|  | Российский журнал управления проектами | - | - | * |
|  | Управление проектами и развитие производства | - | - | * |

## 8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | Интернет ресурс (адрес) | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
|  | http://www.mmfin.ru | Министерство финансов России |
|  | http://www.cbr.ru | Центральный банк России |
|  | http://www.iet.ru | Институт экономики переходного периода |
|  | www.csr.ru | Материалы Центра стратегических разработок |
|  | http://www.akm.ru | Информационное агентство |
|  | www.finansy.ru | Тематические подшивки по социально-экономическим проблемам |
|  | http://www.finansy.ru | Тексты по экономической тематике |
|  | http://www.libertarium.ru/library | Коллекция текстов по экономической тематике |
|  | http://www.rbc.ru | РИА «РосБизнесКонсалтинг» (экономика, финансы) |
|  | https://pmmagazine.ru/ | Управление проектами |
|  | http://www.sovnet.ru/library/projects/3310/ | Национальная ассоциация управления проектами |
|  | https://upravlenie-proektami.ru/samoobrazovanie-dlya-rukovoditelya-proekta | Самообразование для руководителя проектами |
|  | http://www.top-personal.ru/issue.html?981 | Практические вопросы управления проектами |
|  | http://www.businesspuls.ru/archives/tag/sistema-upravleniya-proektami | Все сообщения с тегами «Система управления проектами» |

## 9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Методические указания по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студента

Подготовка бакалавра предполагает, что еще в стенах Академии он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования, поэтому так важна проблема активизации самостоятельной работы. С целью организации данного вида работы необходимо, в первую очередь, использовать материал лекционных и практических занятий. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на практических занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство с экономической литературой. Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы, изложенные в рамках дисциплины.

Изучение данной дисциплины позволяет студентам получить основные знания и представления в областях применения экономических знаний в практике, теоретические представления об основных научных подходах отечественной и зарубежной экономической мысли.

Изучение данной дисциплины необходимо начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее основных разделов, методических рекомендаций, литературы. Список основной и дополнительной литературы адаптирован к каждому разделу, практическому занятию и самостоятельной работе. При изучении литературы важно уяснить основные понятия и выводы, главные положения предлагаемых тем и разделов.

Лекции посвящены наиболее важным и проблемным темам курса. На них студент получает необходимые теоретические знания в основных аспектах изучаемой дисциплины, что является необходимым условием для качественного усвоения материала.

Практические занятия нацелены на более глубокое изучение теоретических и практических вопросов, связанных с экономикой. То есть приобретаются навыки, которые понадобятся студентам в их профессиональной деятельности.

Обеспечение высокой профессиональной подготовки во многом зависит от способности студента работать самостоятельно. Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. Большая часть самостоятельной работы студентов отводится на знакомство с литературными источниками, которые предлагаются к изучению, работу в библиотечных фондах филиала, города и края. Вниманию студентов предлагается список основной и дополнительной литературы, перечень основных терминов, контрольные вопросы и задания для текущего и промежуточного контроля.

Результатом усвоения курса является выработка навыка у студентов практического видения и решения экономических проблем.

Самостоятельная работа осуществляется студентами с целью:

- овладения понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;

- самостоятельной проработки материала в соответствии с учебно-тематическим планом;

- изучения основной и дополнительной литературы;

- самопроверки полученных знаний с помощью различных заданий;

- подготовки к предстоящему текущему и промежуточному контролю.

Самостоятельной подготовкой рекомендуется заниматься в библиотеке, а также использовать Интернет-ресурсы. В необходимых случаях следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Самостоятельная работа студентов является важной компонентой профессиональной подготовки студентов и включает в себя следующее.

Штудирование учебного материала – подготовка конспекта, логической схемы изучаемого материала, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов решения типовых задач. Занятие проводится в рамках самостоятельной работы обучающегося.

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глоссария (словарь терминов), изучение алгоритмов решений типовых задач. Занятие проводится в рамках самостоятельной работы обучающегося.

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисциплины, при освоении материала модуля и при подготовке к текущей и промежуточной аттестации. Занятие носит самостоятельный характер.

Работа с электронным образовательным контентом – повторное закрепление материала с использованием справочно-поисковой системой «Консультант Плюс», электронных учебников и иных материалов.

Студентом должна быть проведена работа по усвоению понятийного аппарата курса, поскольку без этого невозможно как овладение прочными знаниями в области экономики, так и получение профессиональных навыков, необходимых для последующей практической деятельности студента.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеке.

Изучение литературы следует начинать с источников, приведенных в РПД. При этом полезно делать выписки, конспектировать литературу. Это помогает более глубокому усвоению и систематизации материала. Кроме того такой подход дает возможность вычленять в тексте главное, что чрезвычайно важно при большом объеме используемой информации.

По изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников.

В настоящем РПД приведены задания для самопроверки полученных знаний. Используя их, студент может эффективно контролировать процесс усвоения изучаемого материала, закрепления приобретенных навыков.

  - Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Перед подготовкой к практическому занятию студенты должны внимательно изучить программу курса, ознакомиться с планом занятия, подобрать соответствующую литературу и детально проработать все вопросы темы занятия.

Учебная программа позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы практического занятия и обязаны уметь давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина.

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать этическими понятиями и категориями. Практические занятия преподаватель может проводить в различных формах.

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, производится решение студентом предлагаемых заданий.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

  - Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям

Не предусмотрены

  - Методические указания по выполнению

и оформлению контрольных работ

Не предусмотрена

  - Методические указания по выполнению

и оформлению курсовых работ

Не предусмотрена

## 10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

| № п/п | Название программы/Системы | Описание программы/Системы |
| --- | --- | --- |
|  | СПС «КонсультантПлюс» | Справочно-поисковая система, в которой аккумулирован весь спектр продуктов направленный на то, чтобы при принятии того или иного решения пользователь обладал всей полнотой информации. Ежедневно в систему вводятся тысячи новых документов, полученных из разных источников: органов власти и управления, судов, экспертов. В филиале СПС «КонсультантПлюс» обновляется еженедельно. |
|  | ЭБС IPRbooks | Пароль доступа можно получить в библиотеке филиала. Режим доступа - удаленный (доступен выход с любого ПК с выходом в интернет). |
|  | Электронная библиотека ОУП ВО «АТиСО» | Пароль доступа можно получить в библиотеке филиала. Режим доступа - удаленный (доступен выход с любого ПК с выходом в интернет). |
|  | Программное обеспечение | ESET NOD 32 Antivirus Business Edition |
|  | Программное обеспечение | Пакет офисных приложений Apache OpenOffice - свободное программное обеспечение. |

## 11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Лекционный зал на 120 мест Аудитория № 303 Мультимедийная аудитория № 207 Компьютерный класс 2 Учебная аудитория № 201 Б Мультимедийная аудитория № 203 Аудитория № 312 | - телевизор, обеспечивающий просмотр видеоинформации; - учебная доска; - столы; - кресла; - шкафы; - трибуна. - Столы; - стулья; - учебная доска. - Интерактивная доска; - телевизор; - проектор; - дата-камера; - микшерский пульт; - экран; - микрофоны; - скайп-камера; -компьютер с выходом в интернет; - монитор. - Компьютеры – 7, объединенные в единую локальную сеть; - ноутбук – 1; - учебная доска; программное обеспечение. - Столы; - стулья; - учебная доска. -Интерактивная доска; - проектор; - дата-камера; - скайп-камера; -компьютер с выходом в интернет; - монитор. - Столы; - стулья; - учебная доска; - монитор. | - ESET NOD 32 Antivirus Business Edition (товарнаянакладная №67 от 23.04.2015 г.) - Пакет офисных приложений ApacheOpenOffice - свободное программное обеспечение. (Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) - Система Консультант Плюс (договор об инф. поддержке №1 от 18.12.2014 г.; договор об инф. поддержке №2 от 18.12.2014 г.) - ESET NOD 32 Antivirus Business Edition (товарнаянакладная №67 от 23.04.2015 г.) - Пакет офисных приложений ApacheOpenOffice - свободное программное обеспечение. (Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) - Система Консультант Плюс (договор об инф. поддержке №1 от 18.12.2014 г.; договор об инф. поддержке №2 от 18.12.2014 г.) - ESET NOD 32 Antivirus Business Edition (товарнаянакладная №67 от 23.04.2015 г.) - Пакет офисных приложений ApacheOpenOffice - свободное программное обеспечение. (Договор № 9611 от 20.01.2014 г.) - Система Консультант Плюс (договор об инф. поддержке №1 от 18.12.2014 г.; договор об инф. поддержке №2 от 18.12.2014 г.) - ESET NOD 32 Antivirus Business Edition (товарнаянакладная №67 от 23.04.2015 г.) - Пакет офисных приложений ApacheOpenOffice - свободное программное обеспечение. - ESETNOD 32 AntivirusBusinessEdition (товарная накладная №67 от 23.04.2015 г.) - Пакет офисных приложений ApacheOpenOffice - свободное программное обеспечение. |
| --- | --- | --- |

## 12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Стандартные методы обучения: лекции; практические занятия; консультации преподавателя; самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа с литературой.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- кейс-стади,

- семинар,

- деловая игра,

- комплексная учебная задача;

- разбор практических заданий и задач,

- мозговой штурм.

Методика проведения интерактивных форм обучения, их содержание представлены в разделе 4.3 «Планы практических занятий».

# Приложение №1

# к разделу № 6 Фонд оценочных средств

# для проведения промежуточной аттестации

# обучающихся по дисциплине

## ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом формирования компетенций, приобретения студентами необходимых знаний, умений и навыков, определенных ФГОС ВО по дисциплине «Управление проектами».

В результате освоения данной дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

общекультурные компетенции

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)

профессиональные компетенции

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК 16),

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17).

| № п/п | Код формируемой компетенции и ее содержание | Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
|  | ОК-3 | 7 | 7 |
|  | ПК-4 | 7 | 7 |
|  | ПК-16 | 7 | 7 |
|  | ПК-17 | 7 | 7 |

## ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента оценивается по уровням:

- от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»,

- от 5 до 7 баллов - «базовый уровень»,

- от 8 до 9 баллов - «высокий уровень».

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

| Показатели оценивания | Критерии оценивания компетенций | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- |
| Понимание смысла компетенции | Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач (1 балл) Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости (3 балла) | Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень |
| Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины | Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии. (3 балла) | Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень |
| Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины | Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 балл) Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы (2 балла) Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам. (3 балла) | Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень |

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 80 - 100 | 5 | отлично |
| 70 ÷ 79 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 69 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | неудовлетворительно |

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине

| № п/п | Оценка | Характеристика ответа | Процент результативности (правильных ответов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/Отлично | Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания | 80 - 100 |
| 2 | 4/Хорошо | Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточности | 70 - 79 |
| 3 | 3/Удовлетворительно | Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. | 60 - 69 |
| 4 | 2/Неудовлетворительно | Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание основных положений темы. Не сформированы компетенции, умения и навыки. | менее 60 |

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

| № п/п | Оценка за ответ | Характеристика ответа | Процент результативности (правильных ответов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачтено | Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе используется научная терминология. Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное Умеет делать выводы без существенных ошибок Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) задач. Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. | 60 - 100 |
| 2 | Не зачтено | Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе не используется научная терминология. Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками. Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Отказ от ответа или отсутствие ответа. | менее 60 |

## ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины Управление проектами характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями.

# Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении промежуточной аттестации по дисциплине

- Дайте определение проекта. Приведите различные формулировки определения.

- Каковы основные характеристики проекта и зависимость между ними?

- Укажите основных участников проекта и их функции. Каковы основные функции менеджера проекта и команды проекта.

- По каким признакам можно классифицировать проекты?

- Охарактеризуйте факторы дальнего окружения проекта, факторы ближнего окружения проекта, внутреннюю среду проекта. В чем состоит учет окружения проекта при планировании и управлении.

- Укажите основные фазы жизненного цикла проекта. Как определяется жизненный цикл с точки зрения различных участников проекта (заказчика, инвестора, команды проекта)?

- Охарактеризуйте концептуальную фазу проекта и приведите основные этапы этой фазы.

- Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы этой фазы.

- Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции по управлению проектом в этой фазе.

- В чем состоят фазы завершения, эксплуатации и ликвидации проекта и основные функции по управлению проектами в этих фазах?

- Каковы основные задачи, назначение и принципы составления бизнес-плана?

- Опишите примерную структуру бизнес плана.

- Каково содержание финансово-экономического раздела бизнес-плана?

- Укажите примерный состав денежных потоков от инвестиционной, операционной, и финансовой деятельности проекта. Как определяются шаги расчета, сальдо денежных потоков.

- Нарисуйте типовой финансовый профиль проекта. В чем состоит условие финансовой реализуемости проекта?

- Каковы основные принципы анализа эффективности проектов. Почему необходимо учитывать фактор времени при анализе эффективности?

- Понятие о ценности денег во времени и необходимость учета ценности денег во времени при анализе эффективности проектов. Каковы основные факторы, влияющие на ценность денег во времени?

- Понятие наращения капитала и его экономический смысл. Как определить будущую стоимость денежного потока и аннуитета.

- Что такое дисконтирование денежного потока и каков экономический смысл операции дисконтирования? Как определить приведенную стоимость денежного потока и аннуитета?

- Назовите основные критерии эффективности проектов. Какова их взаимосвязь?

- Чистый дисконтированный доход проекта (NPV), его определение, формулы для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. Характер зависимости NPV от ставки дисконтирования.

- Индекс рентабельности проекта (PI), его определение, формулы для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки.

- Внутренняя норма прибыли проекта (IRR), определение этого критерия, уравнение для его расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки.

- Срок окупаемости проекта (PB), его определение, формула для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) и его определение.

- Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение.

- Модифицированная внутренняя норма прибыли проекта (MIRR), определение этого критерия, и его экономический смысл, ситуации, в которых необходимо его использование.

- Каковы основные принципы определения ставки дисконтирования при анализе проектов. В чем состоит понятие средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и как определить средневзвешенную стоимость капитала?

- Виды эффективности проектов и особенности их расчета.

- Особенности определения эффективности проекта в целом, общественной и коммерческой эффективности.

- Особенности определения эффективности для предприятий – участников проекта, для акционеров, региональной, федеральной и бюджетной эффективности проектов.

- Назовите основные группы финансовых показателей базового предприятия и проекта как будущего предприятия (показатели, ликвидности, структуры капитала (платежеспособности), деловой активности (оборачиваемости), рентабельности.), поясните их экономический смысл. Для какой цели требуется определять эти показатели.

- По каким критериям производится сравнение проектов, их ранжирование и отбор для дальнейшего финансирования? Какие виды зависимостей существуют между проектами? Какие противоречия между различными критериями могут возникать при сравнении проектов?

- Какие противоречия могут возникать при сравнении и ранжировании проектов разного масштаба? При несоответствии времени денежных поступлений проектов? При несоответствии длительностей проектов? Какие Вы можете дать рекомендации по устранению этих противоречий?

- Что такое «точка Фишера», как ее определить и как ее положение влияет на принятие решения о выборе более эффективного проекта.

- Понятие об устойчивости проекта. Как определить точку безубыточности проекта, как влияет ее положения на риск и устойчивость проекта?

- Дайте классификацию проектных рисков. Назовите основные методы управления рисками.

- Назовите методы качественного анализа проектных рисков.

- Назовите основные методы количественного анализа проектных рисков.

- Понятие об устойчивости проекта. Как определить точку безубыточности проекта, как влияет ее положения на риск и устойчивость проекта?

- В чем состоит анализ чувствительности проекта, как определяется эластичность показателей эффективности проекта.

- В чем состоит анализ сценариев проекта как метод анализа рисков. Какие Вы знаете вероятностные меры рисков.

- Поясните сущность метода Монте-Карло (метод имитационного моделирования) и его использования для анализа проектных рисков.

- Как оценить риск проекта с помощью построения дерева решений проекта.

- Методы учета риска, использующие коррекцию ставки дисконтирования (добавку «премии за риск» к ставке дисконтирования). Назовите основные факторы, влияющие на риск проекта и величину «премии за риск».

- В чем состоит метод оценки капитальных активов (CAPM) и как используется этот метод для оценки риска проекта. Какое соотношение между доходностью и риском проекта.

- Назовите основные виды инфляции и основные параметры инфляции (индекс цен и темп инфляции, базисный и цепной индекс цен) Как влияет инфляция на процентные ставки по кредитам и депозитам, Как определяются номинальная и реальная процентные ставки.

- Какие Вы знаете методы учета инфляции при проектировании.

- Назовите основные источники финансирования проекта. Охарактеризуйте собственные, внешние и привлеченные источники финансирования.

- Понятие о лизинге как источнике финансирования. Понятие о венчурном финансировании проектов.

- Бюджетное финансирование проектов.

- Назовите основные организационные структуры управления проектами. Организация управления проектами в рамках функциональной структуры. Достоинства и недостатки такой формы управления.

- Организация управления проектами по принципу независимых команд. Достоинства и недостатки такой формы управления.

- Понятие об организации проектного типа.

- Матричные организационные структуры управления проектами. Слабые, сбалансированные и сильные матричные структуры. Достоинства и недостатки матричных организационных структур при управлении проектами.

- Каковы основные принципы формирования команды проекта, примерный состав команды проекта, основные требования к менеджеру проекта.

- Как производится декомпозиция проекта (структурное разбиение работ, WBS)? Назовите основные принципы декомпозиции проекта (WBS). Как связаны WBS и разработка организационной структуры проекта (OBS).

- Что такое сетевой график проекта, каково его назначение? Основные правила построения сетевых графиков, основные типы связей между операциями.

- Понятие о методе критического пути (CPM). Расчет критического пути. Прямой и обратный анализ и определение времени выполнения проекта в целом и резервов времени операций. Значимость критического пути и резервов времени операций для планирования и управления.

- Дополнительные возможности построения сетевых графиков (задержки времени между операциями (лаги), типы связей между операциями: от конца к началу (финиш-старт), от начала к началу (старт-старт), от конца к концу (финиш-финиш) от начала к концу (старт-финиш)).

- Понятие о методе PERT расчета вероятных значений времени выполнения проекта.

- Календарное планирование бюджета и ресурсов проекта с использованием сетевых методов.

- В чем состоит управление и регулирование в фазах реализации и завершения проекта (управление предметной областью проекта, управление временем выполнения работ. управление бюджетом и ресурсами проекта, управление качеством. управление информационными потоками проекта, управление командой проекта, управление поставками и контрактами).

- Понятие о методе освоенного объема при управлении проектом в фазе реализации. Основные показатели, которые рассчитываются этим методом.

- Что представляет собой базовый план-график кумулятивных затрат проекта (S-кривая)?

- Какие Вы знаете методы оперативной оценки (мониторинга) времени и стоимостных показателей работ в процессе реализации проекта?

- Как определяются базовые показатели метода освоенного объема: плановый объем (PV, BCWS), фактический объем (EV, BCWP), освоенный объем (AC, ACWP)?

- Как осуществляется анализ текущего состояния проекта методом освоенного объема? В чем смысл показателей "отклонение по расписанию" (SV), и "отклонение по затратам" (CV).

- Как осуществляется анализ текущего состояния проекта методом освоенного объема? В чем смысл показателей "индекс выполнения расписания" (SPI) и "индекс выполнения бюджета" (CPI)?

- Как осуществляется прогноз бюджета проекта методом освоенного объема? Как рассчитать прогнозную стоимость проекта (EAC) и отклонение от бюджетной стоимости проекта при его завершении (VAC).

- Аудит и завершение работы над проектом. Процесс закрытия проекта. Оценка успешности выполнения проекта. Оценка работы руководителя проекта, отдельных членов команды и команды в целом.

- Типы программного обеспечения для управления проектами.

- Охарактеризуйте основные средства автоматизации бизнес-планирования и сравнительного анализа инвестиционных проектов. (Фирма Альт, пакеты Альт-Инвест, Альт-Финансы, Альт-План; фирма ПроИнвестКонсалтинг, пакеты Project Expert6, 7; фирма ИнЭк, пакет Инвестиционный аналитик; Институт проблем управления РАН, ТЭО-ИНВЕСТ).

- Охарактеризуйте основные средства автоматизации сетевого планирования и управления проектами в процессе реализации. (Microsoft Project 2002, производитель Microsoft Corp., США; Open Plan, производитель Welcom Corp. США; SureTrak, PrimaVera Project Planner(P3), производитель PrimaVera Systems Inc., США; Spider Project производитель Spider Technologies Group, Россия).

# 6.3.2 Типовые ситуационные задачи для проведения текущей аттестации

# по дисциплине

Деловая игра «Управление содержанием и организацией проекта»

ЦЕЛИ деловой игры:

1. Развитие аналитических и организационно-управленческих умений менеджера проекта в соответствии с его личностными, психологическими особенностями и целями проекта:

- четко и ясно формулировать цели;

- привлекать и стимулировать участников проекта для достижения поставленных целей;

- делегировать полномочия участникам проектной команды.

2. Выработка умения пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла.

3. Выработка навыков формирования проектной команды и распределения ролей в команде.

Необходимо разделить проектную группу на команды (по 10 человек).

Командам необходимо:

- выбрать руководителя проекта и определить цели и задачи проекта (возможно разделение задач между участниками команды);

- охарактеризовать планируемый результат проекта (продукт, услугу и т.п.).

- построить дерево целей планируемого проекта;

- определить средства достижений целей проекта;

- рассчитать объем необходимых ресурсов (трудовых, капитальных, материально-технических);

- рассчитать объем финансовых затрат проекта;

- рассчитать планируемую экономическую отдачу проекта.

ЭТАП 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ИДЕИ ПРОЕКТА

Вас назначили на  должность менеджера проекта.

В связи с этим Вам необходимо:

- Подготовить самопрезентацию, включающую описание:

- личных характеристик;

- профессиональных достижений;

- мотивационные устремления к занятию должности менеджера проекта.

- Определение целей проекта.

- Распределение ролей и обязанностей между членами проектной команды.

- Выявление основных проблем команды.

- Описание планируемого результата проекта (продукта, услуги).

ЭТАП 2

ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА

Вам необходимо:

- Распределить задачи по построению дерева целей каждой команде.

- Сопоставить дерево целей, представленное каждой командой.

- Выбрать оптимальный алгоритм достижения целей.

ЭТАП 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА

Вам необходимо:

- Распределить задачи по определению средств достижения целей каждой команде.

- Сопоставить набор средств достижения целей, представленный каждой командой.

- Выбрать оптимальный инструментарий достижения целей.

ЭТАП 4

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА

Вам необходимо:

- Распределить задачи по планированию и расчету трудовых, материально-технических и капитальных ресурсов каждой команде.

- Сопоставить результат расчета ресурсов, представленный каждой командой.

- Выбрать оптимальное предложение по расчету ресурсов.

ЭТАП 5

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА

Вам необходимо:

- Распределить задачи по планированию и расчету финансовых ресурсов каждой команде.

- Сопоставить результат расчета ресурсов, представленный каждой командой.

- Выбрать оптимальное предложение по расчету ресурсов.

ЭТАП 6

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Вам необходимо:

- Распределить задачи по расчету эффективности проекта каждой команде.

- Сопоставить результат расчета, представленный каждой командой.

- Определить возможные риски, снижающие эффективность проекта.

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Деловая игра «Ключевые процессы исполнения, контроля и завершения проектов»

ЦЕЛИ деловой игры:

1. Развитие управленческих умений менеджера проекта в соответствии с его личностными, психологическими особенностями:

- выработка умения самопрезентации;

- выработка умения формирования проектной команды и распределения ролей в команде.

2. Выработка умения пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла.

Необходимо разделить группу на команды (по 10 человек).

Командам необходимо:

- выбрать руководителя проекта и решить 3 задачи (возможно разделение задач между участниками команды);

- подготовить, предоставить и презентовать  ДОКЛАД (3-5 мин.).

ЗАДАЧА 1 САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА

Вас назначили на  должность менеджера проекта.

В связи с этим Вам необходимо:

1. Подготовить план своего выступления – знакомства с командой проекта:

- Ваше образование, достижения, любимое занятие;

- Что Вас побудило согласиться занять должность менеджера проекта?

- Как Вы собираетесь делегировать права участникам команды?

2. Распределить роли и обязанности между членами проектной команды.

3. Сформулировать основные проблемы команды и причины их возникновения.

4. Разработать предложения по улучшению работы команды.

ЗАДАЧА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Характеристика проекта (сфера проекта, цель и основная идея проекта, участники, жизненный цикл проекта).

2. Технические средства и программные продукты в области управления проектом (применительно к Вашему проекту).

Руководителю необходимо  определить:

1. взаимоотношения с функциональным руководителем организации;

2. взаимоотношения с отделами организации;

3. взаимоотношения и порядок работы с командой проекта.

ЗАДАЧА 3 ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Разработайте план личной работы менеджера проекта:

1. Сформулируйте с чего Вы начнете свой первый трудовой день в должности менеджера проекта.

2. Какими проблемами займетесь в первую очередь?

3. С кем встретитесь и побеседуете?

4. Как и от кого потребуете документацию и информацию о проекте?

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

# 6.3.3 Тестовые материалы для проведения

# текущей аттестации по дисциплине

Время на выполнение – 40 мин.

Количество попыток - 1

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

а) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием

б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению

в) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания

г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления

2. Окружение проекта – это …

а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта

б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

г) местоположение реализации проекта и близлежащие районы

3. На стадии разработки проекта

а) расходуется 9-15% ресурсов проекта

б) расходуется 65-80% ресурсов проекта

в) ресурсы проекта не расходуются

4. Проект – это …

а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия

б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели

5. Наибольшее влияние на проект оказывают …

а) экономические и правовые факторы

б) экологические факторы и инфраструктура

в) культурно-социальные факторы

г) политические и экономические факторы

6. Предметная область проекта

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

б) результаты проекта

в) местоположение проектного офиса

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

7. Фаза проекта – это …

а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

б) полный набор последовательных работ проекта

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

8. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

а) Социальные и инвестиционные

б) Экономические и инновационные

в) Организационные и экономические

9. Функциональная структура – это …

а) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия

б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации)

в) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами)

10. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры

а) Матричная

б) Функциональная

в) Линейно-функциональная

г) Дивизиональная

11. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту

а) инвестор

б) спонсор

в) контрактор (подрядчик)

г) лицензиар

д) конечный потребитель результатов проекта

12. Участники проекта – это …

а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта

б) конечные потребители результатов проекта

в) команда, управляющая проектом

г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

13. Особенность социальных проектов

а) Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена

б) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы

в) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

г) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей

14. Инновационные проекты отличаются …

а) высокой степенью неопределенности и рисков

б) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

в) необходимостью использовать функциональные организационные структуры

г) большим объемом проектной документации

15. Организационная структура – это …

а) совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними

а) команда проекта под руководством менеджера проекта

б) организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект

в) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации

# 6.3.4.Тематика курсовых работ

Не предусмотрена

# 6.3.5.Тематика контрольных работ

Не предусмотрена

## МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

## Оценка сформированности компетенций по дисциплине «Управление проектами»  осуществляется в форме зачета. Зачет по дисциплине проводится устно в форме собеседования.

## Вопросы к зачету и критерии оценки представлены в разделе 6.3.2 данной РПД.

# Text boxes

Кубанский институт социоэкономики и права

(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов

высшего образования

«Академия труда и социальных отношений»

УТВЕРЖДАЮ

Директор КубИСЭП (филиала)

ОУП ВО «АТиСО»

_______________В.В.Кулинченко

26 июня 2017 г.